河北工业大学

软件工程课程实验

实  验  报  告

（第五部分  实验总结）

题目：云原生微服务架构实践——在线商城系统

专　　业：

班　　级：

组　　　：

组　　长：

成　　员：

指导教师：

完成日期：

## 1. 小组实验总结

### 1.1 完成情况与预期对比

八个周的实验周期内，我们完成了一个可运行的云原生在线商城系统。对比实验一规划的目标：

表 5-1 规划目标与实际达成对比

| 规划目标 | 预期 | 实际达成 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务拆分 | 五个业务服务 | 五个业务服务加一个网关 | 达成 |
| 核心流程 | 下单到收货全流程 | 全链路跑通，含退款回补 | 超额达成 |
| 并发正确性 | 不超卖、不重复扣款 | 90 个自动化用例覆盖，含并发场景 | 达成 |
| 容器化 | 一键起全栈 | 编排文件已写，未验收 | 未达成 |
| 压力测试 | 简单压测验证可扩展性 | 只有单元层并发验证，未做真实压测 | 未达成 |
| 报告 | 五部分 | 五部分成稿（个人总结待成员本人改写） | 达成 |

两条明确没做到的：容器化部署验证和真实压力测试。这两项都写在实验四的遗留问题里，没有粉饰。

### 1.2 做得好的地方

（1）把「看起来对」和「真的能跑」分开了

项目里最有价值的发现，都是代码看起来完全正确、单元测试也通过，但实际跑起来才暴露的问题：

- 网关白名单「直接放行」导致卖家打不开自己待审核的商品——因为令牌根本没被解析，下游拿到的 userId 是 null

- 退款成功后库存一直不恢复——支付服务与商品服务之间根本没有回补通道

- 并发取消时库存被释放两次——取消返回 0 后代码仍然继续调用释放

- 库存预警服务起不来——ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS 是 MariaDB 语法，MySQL 不认

这四个问题的共同点是：看代码找不到，必须构造真实场景。这也是我们后来坚持「每个修复都要有能复现的测试」的原因。

（2）契约先行真的省了返工

五个服务并行开发，接口契约先定稿（迭代到 v1.7），每个人按契约写自己的部分。联调时大部分接口直接能用，返工主要集中在契约本身没写清的地方。

（3）一致性方案选得克制

没有引入 Seata，也没有用分布式锁。库存扣减用一条带条件的 UPDATE，幂等靠数据库唯一键，状态流转用带原状态的 CAS，失败补偿用任务表加定时任务。这套方案在课程规模下足够，而且每个机制都能讲清原理。

（4）跨服务状态只留一个真相

第二轮做店铺停用时，最省事的做法是在商品表上加一个「店铺是否营业」字段，每次查商品时连表判断。我们没那么做，而是只让 shop.status 一处存营业状态，商品侧靠同步改状态、下单侧靠 shopActive 兜底。代价是同步失败要回滚店铺状态，好处是不会出现「店铺已停用但商品还在卖」这种两处状态打架的情况。

（5）如实标注没做到的部分

容器化部署、真实压测、故障注入三项都没完成，报告里逐条写进了遗留问题，没有用「已规划」「理论上支持」搪塞。这一点在答辩时反而站得住——能明确说出边界在哪，比含糊地说「都做了」更可信。

### 1.3 做得不够的地方

（1）前期对「跑起来」的重视不够

前几个迭代基本是「代码写完就算完成」，直到联调阶段才发现问题集中在跨服务调用上。如果每个迭代结束都完整跑一遍链路，问题会更早暴露。

（2）测试覆盖不均衡

支付服务 26 个用例、购物车 20 个，而网关只有 9 个、用户服务只有 6 个。鉴权这类安全边界其实最该多测。

（3）文档同步滞后

文档一度落后于实现——契约里写的 Redis 队列和分布式锁从未落地，README 里的目录结构缺了三个服务。这些都是后期集中补救的。

### 1.4 团队协作

全项目 119 次提交，按服务划分负责人，每人只改自己负责的目录。跨目录改动先在 Issue 里说明，避免互相覆盖。

### 表 5-2 团队成员与负责范围

| 成员 | 负责范围 |
| --- | --- |
| 哭女（组长） | 网关、Nacos、接口契约、设计报告、集成与联调 |
| 王瑞 | 商品服务、订单服务、并发测试 |
| 来财 | 用户服务、前端商城化改造 |
| 韬哥 | 支付服务、测试记录 |
| fd | 购物车服务 |

### 1.5 如果重来一次

- 每个迭代结束必须完整跑一遍链路，而不是等到最后联调

- 测试跟着功能走，不留到最后补

- 文档和代码同一次提交，避免文档漂移

- 联调环境早点搭，别等到所有人代码写完才发现环境问题

## 2. 成员个人实验总结

### 2.1 哭女（组长）

作为组长，我负责网关、Nacos 接入、接口契约、设计报告与整体联调。

这个项目让我体会最深的是「集成」这件工作的性质。前几个迭代我以为组长的活是分派任务和检查进度，实际上最耗精力的是把每个人单独能跑的东西拼成一个能跑的系统。五个服务各自单测通过，合在一起却下不了单——订单服务调用户服务查地址时少传了一个请求头。

另一件让我警惕的事是「验证的边界」。我一度以为跑通单元测试就等于功能正常，直到发现库存预警服务根本起不来——因为建表脚本用了 MySQL 不支持的语法，而测试用的是 H2，H2 恰好能过。测试环境不代表生产环境，这句话我是踩了坑才真正理解。

### 2.2 王瑞（yy）

我负责商品服务和订单服务，这是两个关联最紧的服务——库存预占、释放、确认、回补四条链路都和订单状态机绑在一起，放在一个人手里能保证一致性。

订单状态机的设计是我花时间最多的部分。最初想用悲观锁把订单锁住再改状态，后来改成「带原状态的条件更新」，一条 UPDATE 就解决了并发问题，不需要分布式锁。

并发测试那部分让我收获很大。我写了 100 和 500 并发的用例验证不超卖，结果发现了取消竞态下库存会被释放两次——买家取消和超时取消同时触发时，后者看到订单已经是已取消状态，不报错，继续往下走又释放了一遍。这个问题不构造并发场景根本发现不了。

### 2.3 来财

我负责用户服务和前端商城化改造。

前端这块的工作量比预想大得多。原来的前端是二手平台的模型（发布闲置、私聊、议价），改成商城模型基本等于重写：商品列表要支持筛选排序、购物车要能勾选结算、订单要有完整状态流转。十七个页面写下来，比写一个后端服务的工作量还大。

联调时踩了一个坑：加购一直报缺少商品 ID。查了半天发现契约里确实定义了这个字段，但前端传参时漏了，后端校验发现了问题但报错信息不够明确。这让我意识到接口校验的报错信息也是契约的一部分，应该让调用方一眼看出缺什么。

### 2.4 韬哥

我负责支付服务，也承担了一部分测试工作。

支付回调是我理解的「最能体现严谨性」的接口。处理顺序不能错：先验签，再幂等去重，然后金额核对，最后更新状态。顺序反了就会出问题——比如先做幂等再去验签，伪造的回调会污染去重表，导致真实回调被当成重复请求丢掉。

退款那段也花了些功夫。用已退金额做条件更新预占额度，从数据库层面保证多笔退款并发时不会退超。

实验四的测试记录是我写的，我坚持把失败的用例也记下来——比如最初取消竞态那条是「不通过」，后来组长修好了才改成「通过」。我觉得报告里只写通过的结果没有意义。

### 2.5 fd

我负责购物车服务。

购物车看起来简单，但落地时有几个细节必须想清楚。第一，同一商品规格重复加购要累加数量而不是新建条目，否则买家的购物车会变成一堆重复行。第二，商品下架后条目不能直接删掉，要保留并置灰，让买家知道这件东西不能买了，而不是凭空消失。第三，购物车里的商品标题、价格、库存都要实时从商品服务取，不能存快照——否则卖家改了价，买家看到的还是旧价格。

跨服务调用也踩过坑。购物车依赖商品服务拿详情，一开始没做异常兜底，商品服务超时整个购物车就白了。后来加了失效标记，拿不到数据时标成失效而不是让请求失败。

测试方面我写了 20 个用例，是各模块里最多的。但回头看这个分配不太合理——购物车复杂度其实不高，鉴权和支付这类后果更严重的模块反而测试偏少。测试应该按风险分配，而不是按熟悉程度分配。

## 3. 组内互评

### 3.1 评分说明

按指导书要求，从工作态度、系统设计、系统实现、系统测试四个方面评分，每项满分 25 分，合计 100 分。个人贡献系数按实际工作量与承担角色确定，平均值为 1。

### 3.2 互评表

表 5-3 组内互评表

| 成员 | 工作态度 | 系统设计 | 系统实现 | 系统测试 | 合计 | 贡献系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哭女（组长） | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | 1.3 |
| 王瑞 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | 1.2 |
| 来财 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 1.0 |
| 韬哥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0.9 |
| fd | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0.6 |

人均贡献系数为 1（(1.3+1.2+1.0+0.9+0.6)/5 = 1.0）。

### 3.3 说明

- 哭女：承担网关、契约、设计与集成，跨服务缺陷的定位和修复主要由她完成，代码量与协调工作明显多于其他成员

- 王瑞：商品与订单两个服务，业务复杂度最高，并承担了并发测试

- 来财：用户服务与前端全量改造，页面数量最多

- 韬哥：支付服务，逻辑严谨，工作量相对集中

- fd：购物车服务，服务边界相对独立、复杂度较低

## 4. AI 使用记录

### 4.1 使用了什么工具

全程使用 DeepSeek Harness（DSH），一个可以操作文件系统与终端的通用智能体。相比单纯的代码补全工具，它能读取整个仓库、执行命令、跑测试、提交代码，能力范围更宽。

### 4.2 在哪些环节使用

### 表 5-4 AI 使用环节与人工介入

| 环节 | 具体用途 | 人工做了什么 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 行业数据检索、用例结构梳理、用户故事地图框架 | 核对数据来源、调整用例粒度、补充业务规则 |
| UML 建模 | 生成 PlantUML 源文件初稿（用例图、活动图、域模型、类图、状态图、时序图） | 逐张核对语义、修正关系方向、调整布局 |
| 接口契约 | 起草接口定义、错误码表、数据结构 | 逐字段审核，按实现反馈修订，版本化管理 |
| 后端开发 | 各服务的骨架代码、数据访问层、服务逻辑 | 审查业务逻辑、补充并发处理、修复缺陷 |
| 前端开发 | 页面骨架、组件、接口调用 | 调整交互细节、修复状态管理问题 |
| 测试 | 生成测试用例、并发测试脚本 | 补充边界场景，判断失败是环境问题还是真实缺陷 |
| 文档排版 | 格式转换、图表题编号、三线表、页码 | 检查排版效果、调整格式规范 |
| 缺陷定位 | 分析日志、跨服务排查、给出修复方案 | 判断根因、决定修复方案、验证修复效果 |

### 4.3 给 AI 的关键提示

- 按指导书结构写作：把章节要求直接给它，避免自由发挥

- 缺陷必须构造能复现的测试再修：防止它改代码但不验证

- 不确定的地方标注出来，不要编造：这条最重要，避免生成看起来合理但实际不存在的内容

- 跨服务改动先在 Issue 里说明：约束它不要擅自改别人负责的目录

### 4.4 AI 生成内容的处理

表 5-5 AI 生成内容的处理方式

| 处理方式 | 比例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 直接采用 | 约 30% | 样板代码、数据传输对象、数据访问配置、排版脚本 |
| 修改后采用 | 约 60% | 业务逻辑、测试用例、文档表述，都需按项目实际调整 |
| 弃用重写 | 约 10% | 方案不合理或偏离需求的部分 |

典型的需要修正的例子：

- 生成建表脚本时用了 ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS，MySQL 不支持，导致服务起不来

- 契约里包含 Redis 队列和分布式锁，但实现时没用到，文档一度和代码对不上

- 生成的图表在 docx 里丢了图题，需要额外写脚本补

### 4.5 对效率的影响

### 表 5-6 AI 对效率的影响

| 方面 | 变化 |
| --- | --- |
| 编码速度 | 骨架与样板代码快很多，估计节省 40% 以上时间 |
| 文档撰写 | 提升明显，尤其是格式化的重复劳动 |
| 调试 | 不一定更快——有时会给出看似合理但错误的判断，需要自己验证 |
| 学习曲线 | 对不熟悉的技术栈，能快速给出可运行的示例 |

### 4.6 教训与下次调整

最大的教训是：AI 的输出必须验证，而且要用真实环境验证。

库存预警那次，单元测试全绿，但服务根本起不来——因为测试用 H2、生产用 MySQL，两者对同一条语句的支持不同。这让我明白：AI 能写出「测试通过」的代码，但保证不了「系统能跑」。

下次会这样调整：

- 每个功能完成后必须真实启动验证，不能只看单测

- 让 AI 修改关键配置或建表脚本时，要求它同时给出验证方法

- 报告里的每个数据都要能追溯到来源

- 保留 AI 使用记录，把「哪些是 AI 写的、哪些人工改了」记清楚

### 4.7 关于「AI 生成的代码算不算自己的」

这个问题我们讨论过。我的理解是：AI 像一个写代码很快但不熟悉业务的协作者，它不知道我们的库存字段为什么设计成双字段、不知道为什么支付回调的顺序不能换。这些判断必须由人来做。

所以更准确的说法是：AI 负责打字，人负责决策。报告里每个设计决策我们都写明了「为什么这么做」，如果只是 AI 生成的，我们说不出来。